重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于开展2023年中央渔业发展补助资金项目申报工作的通知

各涉农镇街：

根据市农业农村委员会、市财政局《关于印发2023年重庆市渔业发展补助资金项目实施方案的通知》（渝农发〔2023〕24号）文件要求，结合《沙坪坝区池塘生态养殖和尾水治理工作方案（暂行）》（沙农发〔2022〕110号）目标任务，持续推进沙坪坝区池塘标准化改造和尾水治理工作。力争到2023年底，面积10亩以上池塘全部建立尾水设施，实现养殖尾水达标排放、循环使用或资源化利用。到2025年，实现养殖池塘标准化改造和养殖尾水有效治理面积比例达到80%以上。

一、申报主体

沙坪坝区域内养殖面积10亩及以上且正常从事渔业生产活动的农业企业、家庭农场、农民合作社、养殖大户、村集体经济组织等新型经营主体。

二、补助方向

（一）老旧池塘升级改造。包括池塘整形清淤及护坡道路、进排水系统改造等。

（二）养殖尾水治理设施建设。包括生态沟渠、生态湿地、多级处理池、生物净化池、池塘底排污等尾水处理设施。

三、补助标准

财政资金补助标准按照3000元/亩测算，单个项目根据具体建设内容合理确定自筹资金。

四、进度安排

（一）申报阶段：2023年3月—2023年4月。业主单位按照项目申报通知编制项目实施方案，镇街初审同意后报区农业农村委。各镇街申报材料上报截止时间为2023年4月16日。

（二）实施阶段：2023年5月—2023年9月。区农业农村委组织专家评审通过后，下达项目建设任务。项目实施过程中，区农业农村委会同所属镇街组织1—2次项目中期检查，及时发现工程建设中的问题并督促业主整改。

（三）验收阶段：2023年10月。项目竣工后，业主在整理归档相关建设过程资料的基础上，向所属镇街及区农业农村委提请项目验收，镇级验收后区农业农村委组织专家验收。验收重点包括：与项目实施方案的一致性，工程建设的材质、规格、质量等，相关植物的规格和成活率等。

（四）资金拨付阶段：2023年11月。项目采取先建后补形式，项目验收通过后，业主汇总项目实施过程中的相关合同协议，建设过程的各类文档资料，项目建设前、建设中、建设后同背景同角度的图片资料，凭相关发票到区农业农村委申请拨款。

五、相关要求

（一）项目实施范围应符合国家耕地管理相关要求，不得在禁养区实施，相同建设内容不得重复享受财政补助资金。严格按照审核通过的方案组织实施，严禁擅自改变建设内容、降低施工标准或质量参数。相关镇街要加强项目实施监督与质量把控，确保项目建设高质量推进完成。

（二）严格按照实施步骤的时间节点推进建设内容，对于逾期未完成的，不再给予资金补助。

（三）务必做好项目资料收集与整理工作，各建设内容要有施工前、中、后照片佐证。

（四）具体标准和措施参考《池塘一改五化生态养殖集成技术规范》（DB50/1078—2021）、《水产养殖尾水综合治理技术指南》（渝农办发〔2020〕207号）。

附件：项目申报书（模板）

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2023年3月29日

（联系人，肖吉峰；电话：89857300、13594345176）

（此件公开发布）

附件

项目申报书

项 目 名 称

项目实施单位

项目负责人                          （签名）

联 系 电 话

- 项目任务来由（现状、背景）

- 实施的必要性及可行性

- 项目实施主要情况

- 项目的地点、位置及面积规模；

- 项目实施内容；

- 时间进度；

四、项目的预期成果及资金测算

（一）项目预期成果

- 项目资金概算

1.项目总投资及资金来源

2.资金具体用途和投资标准

3.财政资金投入及支出标准

资金概算中，要写明各单项工程的数量、单价和总价等数据，涉及材料和植物购买的，应写明材料具体规格、单价和数量等。

五、项目实施保障措施

承担单位概况及开展本项目示范的优势（人才、设施条件、配套投入等）；

六、项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 | 任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：项目主要参与人员与任务分工表中应包括依托单位及实施单位的人员。

七、项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目所在镇街农服中心意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区水产技术推广主管部门意见 | 分管负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

八、项目单位账号

项目单位财务专用章：

| 项目单位账 户 | 收款单位： |
| --- | --- |
|  | 开户银行： |
|  | 账 号： |